**Backlog Refinement Protokoll**

|  |  |
| --- | --- |
| Name des Teams | Harald und die anderen Kasperl |
| Namen der Studierenden im Team | Gacs Bence, Hubmann Kathrin, Kurka Sebastian, Lafer Franz, Lamprecht Benjamin, Mandl Harald |
| Sprint Nummer | 1 |
| erstellt von | Gacs Bence, Hubmann Kathrin, Kurka Sebastian, Lafer Franz, Lamprecht Benjamin, Mandl Harald |

**Erstschätzungen** (je User Story / ohne Namen)

Übersicht: 3

Bearbeiten/Hinzufügen: 8

Details anzeigen: 5

Löschen: 3

Integrieren in Watertracking: 8

Upload Bild: 8

Export Daten: 8

**Fragen und Diskussionen nach Erstschätzung** (je User Story, stichwortartig)

Übersicht: Eigener Button? Wo soll Button sein?

Bearbeiten/Hinzufügen: ein Formular oder zwei verschiedene? Welche Daten sollen bearbeitbar sein?

Details anzeigen: Wo soll Button sein? Kann man hier etwas hinzufügen oder editieren?

Löschen: Popup anzeigen?

Integrieren in Watertracking:

Upload Bild:

Export Daten:

**Erkenntnisse aus Fragen und Diskussionen** (je User Story, stichwortartig)

Übersicht: Ja eigener Button in Watertracking

Bearbeiten/Hinzufügen: zwei Formulare. Name Füllmenge und Einheit bearbeitbar.

Details anzeigen: Button neben jedem Datensatz. Hier nur editieren.

Löschen: Ja unbedingt

Integrieren in Watertracking:

Upload Bild:

Export Daten:

**Finale Schätzungen** (je User Story / ohne Namen)

Übersicht: 3

Bearbeiten/Hinzufügen: 8

Details anzeigen: 3

Löschen: 3

Integrieren in Watertracking: 8

Upload Bild: 8

Export Daten: 5