**Retrospektiven Protokoll**

|  |  |
| --- | --- |
| Name des Teams | Harald und die anderen Kasperl |
| Namen der Studierenden im Team | Gacs Bence, Hubmann Kathrin, Kurka Sebastian, Lafer Franz, Lamprecht Benjamin, Mandl Harald |
| Sprint Nummer | 1 |
| erstellt von | Gacs Bence, Hubmann Kathrin, Kurka Sebastian, Lafer Franz, Lamprecht Benjamin, Mandl Harald |

**Setting the Stage** (eingesetzte Methode, stichwortartig)

Casual Meeting

Probleme Identifizieren

**Gather Data** (eingesetzte Methode, stichwortartig)

Zusammenarbeit im Sprint, Zeiteinteilung

**Generate Insight** (eingesetzte Methode, stichwortartig)

Zusammenarbeit: teilweise funktioniert (helfen super), Kommunikation ausbaufähig

Zeiteinteilung: bottlleneck zu lange gebraucht -> blockage

**Decide what to do** (abgeleitete "Tasks", stichwortartig)

Diskussion

Zusammenarbeit: teambuilding, direktere Kommunikation; wenn Probleme aufkommen besprechen!! Nicht aufschieben; Entscheidungen Aufschreiben!!!!! – vermeidet Diskussionen; Rollen definieren

Zeiteinteilung: mehrere Meetings, Kommunikation um doppelte Arbeit zu vermeiden, mehr commitment

**Closing** (eingesetzte Methode, stichwortartig)

Bewertung: Unklarheiten etwas gelöst; Nicht hochgekocht – konstruktive Diskussion;